**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**М О «Укыр»**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №13**

**07.04.12 г. с.Укыр**

**О проведении двухмесячника**

**по санитарной очистке и благо-**

**устройству населенных пунктов.**

**В соответствии с ст 6 ФЗ №52 «О санитарно- эпидемиологи-**

**ческом благополучии населения» в целях создания благоприятной окружающей среды для проживания населения, предупреждения инфекционных заболеваний, обеспечения санитарного порядка и чистоты**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

**1.Объявить двухмесячник по санитарной очистке территорий и населенных пунктов с 07 апреля по 07 июня 2014 года.**

**2.Утвердить план по санитарной очистке и мероприятий по благоустройству населенных пунктов.**

**3.Комиссии разработать положения о конкурсах в рамках проведения двухмесячника.**

**4.Каждую пятницу считать санитарным днем.**

**5.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Нархинову С.А.**

**Приложение к постановлению**

**№ 13 от 07.04.2014 г.**

**ПЛАН**

**По санитарной очистке и благоустройству**

**населенных пунктов МО «Укыр»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | *М Е Р О П Р И Я Т И Я* | ***Сроки исполнения*** | ***Ответств-е*** |
| 1 | Утвердить комиссию по контролю за санитарной очисткой и благоустройству населенных пунктов  1.Нархинова С.А.  2.Андриянова А.И.  3.Багайников В.А. | До 09.04.14 | Баглаева Е.А.-глава М.О. |
| 2 | Утвердить ответственных лиц за каждым населенным пунктом и улицей, отвечающих за санитарную очистку | До 09.04.14 | Нархинова С.А.-зам.главы М.О. |
| 3 | Провести сходы по деревням для организации субботников по санитарной очистке и благоустройству | До 15.05.14 | Баглаева Е.А.  Нархинова С.А. |
| 4 | Довести планы задания до всех руководителей по санитарной очистке благоустройству и ремонту фасадов | До 20.04.14 | Комиссия по сан.очистке и благоустройству |
| 5 | Привести скотомогильники в порядок | До 25.06.14 | Руководители КФХ |
| 6 | Отремонтировать и произвести покраску палисадников | До 15.08.14 | Руководители учреждений |
| 7 | Разработать и утвердить на Думе М.О. конкурс на «Лучшую усадьбу» и «Лучший населенный пункт» | До 20.04.14 | Баглаева Е.А. |
| 8 | Провести во всех классах беседы на экологические темы | Апрель,май | Акбаева М.Г.  Сускина Н.И.  Михайлова Е.В. |
| 9 | Разработать и утвердить конкурс на лучший лозунг и аншлаги по охране окружающей среды | До 07.05 14 г | Михайлова Е.В. |
| 10 | Оформить стенды по сан.очистке и благоустройству с вывешиванием плакатов, фотографий и результатов объявленных конкурсов | В течении двухмесячника | Нархинова С.А.  Михайлова Е.А. |
| 11  12  13  14 | Привести в порядок места  захоронения, кладбища  Огородить кладбище в д.Усть- Укыр  Привести в порядок свалку в с.Укыр задействовать все население и предпринимателей  Перенимать положительный опыт по благоустройству и сан.очистке  Заслушивать о ходе двухмесячника | До 27.04.2014  В течении двухмесячника  Постоянно  Через 10  дней | Комиссия по благоустройству  Баглаева Е.А  Нархинова С.А    Комиссия  Комиссия  Комиссия |

Глава М.О. «Укыр» /Баглаева Е.А./