**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ УТИЛИЗАЦИИ ТКО**

**НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2021 ГОДЫ.**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Организация утилизации твердо-коммунальных (далее –ТКО) отходов на территории МО «Боханский район» на 2019-2021 годы |
| Нормативно-правовая база программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Устав МО «Боханский район» |
| Статус программы | Муниципальная целевая программа. |
|  |  |
| Муниципальный заказчик  Куратор программы  Исполнители программных мероприятий | Администрация МО «Боханский район».    Заместитель мэра по ЖКХ  Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район». |
| Основные разработчики программы: | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район». |
| Цели программы: | 1. Улучшение экологической и санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния населенных пунктов района, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения; 2. Создание на территории МО «Боханский район» комплексной, самоокупаемой, эффективной системы управления коммунальными отходами. |
| Задачи программы: | 1. Создание эффективной системы управления твердыми коммунальными отходами; 2. Создание эффективного правового поля, необходимого для реализации проекта комплексной системы управления отходами; 3. Разработка и утверждение генеральной схемы очистки территории населенных пунктов МО «Боханский район»; 4. Проведение инвентаризации мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов на территории МО «Боханский район» и определение их влияния на объекты окружающей среды; 5. Предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов; 6. Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами; 7. Улучшение качества предоставляемых услуг по сбору и вывозу отходов; 8. Строительство мусороперегрузочной и сортировочной станции с площадкой временного накопления отходов. |
|  |  |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2019-2021гг., в том числе   * 1 этап – 2019г.; * 2 этап – 2020-2021 гг. |
| Перечень программных мероприятий: | 1. Разработка и утверждение инвестиционного проекта построения комплексной системы управления коммунальными отходами на территории МО «Боханский район» (генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов). 2. Создание эффективного правового поля, необходимого для реализации проекта комплексной системы управления отходами. 3. Изучение опыта других муниципальных образований. 4. Поэтапное создание рациональной комплексной системы управления коммунальными отходами на территории района. 5. Разработка плана мероприятий информирования населения о целях и задачах проводимой работы и материалов по пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, детсадах, ВУЗах, и других предприятий. Реализация плана мероприятий по информированию населения. 6. На период разработки и внедрения инвестиционного проекта организация работ на существующих местах размещения отходов в районе. 7. Рекультивация существующих мест размещения коммунальных отходов на территории района. 8. Принятие всесторонних мер по недопущению образования несанкционированных свалок в районе в целях их полного исключения. 9. Инвентаризация и ликвидация несанкционированных свалок в районе. Оценка их влияния на объекты окружающей среды (мониторинг). 10. Анализ действующей и формирование новой тарифной политики в сфере обращения с отходами.   11.Строительство мусороперегрузочной и сортировочной станции с площадкой временного накопления отходов. |
| Общий объем финансирования  с разбивкой по  годам: | Объем финансирования на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов из областного бюджета составляет 30 909 120,0 руб., из местного бюджета 1 287 880 руб. Всего 32 197 000,0 руб.  2019 г. – 26 273 000,0 руб., в том числе из областного бюджета 25 222 080 руб. из местного бюджета 1 050 920,0 руб.  2020-2021г.г. - 5 924 000,0 руб. в том числе из областного бюджета 5 687 040,0 руб. из местного бюджета 236 960,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности: | 1. Улучшение санитарного состояния территории МО «Боханский район», обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения; 2. Снижение влияния отходов на окружающую среду; 3. Сокращение ТКО, путем извлечения из отходов картона, полиэтилена, бумаги, стекла - извлечение из общего объема образующихся отходов до 60% вторичных материальных ресурсов; 4. Учет объемов образующихся коммунальных отходов на территории района, контроль за их потоками, повышение качества услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов; 5. Строительство на территории района предприятий по переработке вторичных материальных ресурсов - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций в деятельность по переработке ТКО; 6. Обеспечение населения достоверной информацией в сфере обращения с коммунальными отходами на территории МО «Боханский район» и организация мероприятий публичного обсуждения и изучения вопросов обращения с отходами. |

**РАЗДЕЛ I.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

**1.1 Постановка проблемы, анализ причин ее возникновения. Обоснование связи проблемы с местными приоритетами социально-экономического развития.**

Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО) в Боханском районе в настоящее время становится все более актуальной.

Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товаров и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие количество твердых коммунальных отходов в виде ТКО резко возросло, составив на душу населения более 300 кг/год. Ежегодно в Боханском районе образуется около 30 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окружающую среду.

Действующая повсеместно в Боханском районе система сбора коммунальных отходов в благоустроенном секторе основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения. Данная система сбора сама по себе изначально предусматривает смешение всех компонентов отходов в одном ведре и превращение полезных фракций в мусор. Дальнейшее превращение полезных фракций в мусор продолжается в мусоровозах, которые свои прессами смешивают и уплотняют отходы, загрязняя их.

Низкая культура населения в сфере обращения с отходами приводит к тому, что и населенные пункты, и прилегающие к ним земли захламляются коммунальными отходами.

Не организован своевременный вывоз мусора, собираемого с придомовых территорий дворниками жилищных организаций. В результате мешки с собранными бутылками, упаковками, листвой складируются возле мест остановки мусоровозов, являясь своего рода толчком для размещения вокруг новых пакетов с мусором.

Не организован сбор и вывоз крупногабаритных отходов, отсутствуют специальные площадки для сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах остановки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого периода времени несанкционированные свалки, куда жители не забывают добавлять свою лепту в виде бытового мусора.

Из-за отсутствия необходимых нормативно-правовых актов органов местного самоуправления не организован вывоз мусора с частного сектора населенных пунктов. Результатом являются многочисленные стихийные свалки, образовавшиеся на месте ям, карьеров, недостроенных фундаментов и прочих углублений на ровной поверхности вокруг нашего района. Люди также довозят свой мусор только до первых свалок на трассе. Таким образом, число несанкционированных свалок растет в геометрической прогрессии.

Недостаточно эффективно проводится контроль со стороны контролирующих служб и привлечение нарушителей, несанкционированно размещающих свои отходы, к административной ответственности и возмещению вреда окружающей среде.

Существующая сегодня и наиболее распространенная технология избавления от ТКО путем вывоза их на полигоны не решает должным образом проблемы отходов в районе Перевозка отходов для захоронения в связи с большими затратами на ГСМ увеличивает тарифы для потребителей (за последний год тарифы на вывоз мусора в среднем по району выросли в 1,5 раза), а качество предоставляемых услуг остается прежним. Для строительства полигонов выводятся из полезной эксплуатации большие площади земли. В остальных поселениях - объекты размещения отходов, даже санкционированные, не удовлетворяют требованиям и не могут квалифицироваться как полигоны. Вывод дополнительных площадей для захоронения отходов и образование несанкционированных свалок вызывает социальный протест населения.

Кроме того, при захоронении безвозвратно теряется ценное вторичное сырье (бумага, картон, стекло, пластмасса) и прибыль, которую может принести правильно налаженная переработка ТКО.

В связи с захламлением земель отходами ухудшается экологическое состояние территории района.

Большинство свалок расположено вблизи населенных пунктов, на прилегающих к населенным пунктам землях, что приводит к потере, возможно, самых лучших земельных ресурсов. В результате проведенного обследования части территории района, прилегающей к населенным пунктам, было выявлено загрязнение несанкционированными свалками более 15 га земель. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций отходов по направлению господствующих ветров. В результате примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 100 м захламлена разлетевшимся мусором.

Мусор десятилетиями сваливается прямо на почву, без какой-либо защиты, без фильтра, вредные вещества попадают в почву, загрязняя наземные и подземные источники воды. Химическое загрязнение почвы на территории, прилегающей к свалке, происходит в результате плоскостного смыва и накопления в понижениях рельефа. В виду того, что вода является агентом переноса загрязнений, возникает повышенная опасность распространения загрязнения в горизонты подземных вод и вынос загрязнения при разгрузке подземных вод в местную гидрографическую сеть - рек и ручьев, протекающие в непосредственной близости от свалок.

В настоящее время планом стратегического развития Боханского района до 2020г. взят курс на обеспечение экологической привлекательности района в целях комфортного проживания населения района. Однако рост количества несанкционированных свалок в районе, загрязнение земель населенных пунктов, Гослесфонда, – все это способствует формированию непривлекательного имиджа района, и поэтому проблема обращения с коммунальными отходами на территории района требует немедленного решения.

**1.2 Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.**

В настоящее время около 50% ТКО, вырабатываемых районом, может быть направлено на вторичную переработку. В перспективе (по мере развития в районе перерабатывающей промышленности) этот объем может быть доведен до 80-90%. При этом объем вывозимых остатков (так называемых «хвостов») для захоронения (при условии их предварительного прессования) снижается в разы (в перспективе – в десятки раз!). Соответственно во столько же раз снижается нагрузка на полигоны, а, следовательно, и на экологию. Коммерческая реализация полезных составляющих ТКО (если это половина от объема, а не несколько процентов) делает данный процесс самоокупаемым. Однако его реализация возможна только при извлечении из ТКО максимально возможного объема полезных фракций, в дальнейшем подлежащих переработке. На полигоне после того, как отходы пройдут путь через мусорное ведро и мусоровоз, можно извлечь не более 4% вторичного сырья. Таким образом, если ТКО являются товаром «скоропортящимся» (а это происходит во время их доставки на сортировку в мусоровозах), то подвергать отходы сортировке и первичной обработке надо максимально близко к месту их образования, только в этом случае из ТКО можно извлечь не менее 50% объема полезных составляющих (а в перспективе и до 90%).

Суть инновационного подхода к решению проблемы отходов в Боханском районе основывается на сортировке отходов в непосредственной близости от источника их образования, что позволяет выделить в виде вторресурсов не менее половины объема отходов, образующихся на обслуживаемой территории. Одновременно с этим существенно уменьшаются объемы грузоперевозок. При этом из процесса работы с отходами исключаются технологические и технические решения, способствующие превращению ТБО в мусор, и в первую очередь современные сверхдорогостоящие мусоровозы.

Рациональное техническое решение, повышающее эф­фективность последующей сортировки, - это разделение ТКО хотя бы на 2 составляющие (потенциальное сырье и пищевые отходы, смешанные с явным мусором).

Источники финансирования системы – оплата населением и организациями услуг по вывозу ТБО и КГМ по установленным тарифам, экономия средств на транспортных расходах, доходы от продажи вторичного сырья. Проект характеризуется финансовой эффективностью и относительно низким уровнем требуемых инвестиций.

Техническое оснащение в проекте будет представлено отечественным (контейнеры, автотранспорт, приспособления для перевозки контейнеров, мобильные модульные мусоросортировочные пункты) и зарубежным оборудованием (прессы, компакторы, спецтехника).

Модульный принцип построения системы и схема реализации проекта позволит приступить к реализации проекта поэтапно, при минимальном начальном финансировании.

В настоящее время в ряде регионов России на разных уровнях приняты решения о создании предлагаемой комплексной системы управления коммунальными отходами. В результате стало возможным определить высокую степень востребованности разработанной концепции. Ни один другой из действующих участников традиционного процесса сбора и утилизации отходов не имеет экономически эффективного и экологически безопасного решения. Предложения российских и зарубежных компаний ограничиваются поставкой оборудования или строительством «под ключ» мусоросортировочного завода с последующим лизингом. Данная же комплексная система имеет в своём составе все составляющие звенья – от контейнеров в жилом секторе до полигона, включая сеть приёмно-сортировочных мини-пунктов, транспортную систему, мусороперерабатывающий комплекс с оптовой базой вторичного сырья и полигоном для захоронения отходов.

**РАЗДЕЛ II.**

**Основные цели и задачи Программы.**

Органы местного самоуправления МО «Боханский район» заинтересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении проблемы отходов в Боханском районе для того, чтобы район стал чистым от отходов и экологически привлекательным для комфортного проживания населения. Однако при существующей системе сбора и утилизации отходов в районе невозможно на бездотационной основе решить данную проблему. Предприятия, осуществляющие сбор и вывоз отходов в населенных пунктах, получая доходы в виде платы за вывоз и захоронение отходов от населения и организаций, заинтересованы, прежде всего, в получении прибыли, а не в улучшении качества предоставляемых услуг по вывозу отходов и чистоте населенных пунктов, и тем более не в обустройстве мест размещения отходов в соответствии с экологическими требованиями и снижении уровня загрязнения окружающей среды. Местный бюджет ежегодно направляет средства на решение различных проблем то одного, то другого поселения – на проектирование и строительство полигонов, оформление документов на землю, организацию работ на свалках и их содержание и т.д. Однако, проблема при этом должным образом не решается.

Имеющиеся в настоящее время в районе предприятия, специализирующиеся на сборе вторичного сырья, создают лишь видимость сдвига в решении проблемы. Они всегда будут принимать у населения только те фракции, которые выгодны им в настоящее время, пренебрегая невыгодными или менее выгодными составляющими ТКО. В результате предприниматели, снимая сливки, получают свою прибыль, а район остается со своим мусором.

Выход видится в одном: необходимо создание ситуации, когда интересы района (заказчика) и предпринимателей (исполнителя) совпадут, то есть когда проблема решается и решается с выгодой для исполнителя.

В связи с этим при разработке и формировании данной программы основные цели направлены не только на решение интересов района, но и на стимулирование деятельности предприятий, работающих в сфере обращения с отходами.

**Цели, направленные** **на решение интересов района:**

Улучшение экологической и санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния населенных пунктов района, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения и развития туризма.

**на стимулирование деятельности предприятий:**

Создание на территории Боханского района комплексной, самоокупаемой и инвест привлекательной системы управления коммунальными отходами.

**Целевыми индикативными показателями достижения данной цели являются:**

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов в результате биологического распада отходов и возгорания на 40 тонн;
2. Снижение уровня загрязнения поверхностных водных объектов, расположенных вблизи мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов, подземных вод и почв по нефтепродуктам с 10ПДК до уровня ПДК, по тяжелым металлам с 25ПДК до 5ПДК;
3. Снижение захламленности земель отходами и возврат в оборот 20 га земельных ресурсов.
4. Снижение количества отходов, поступающих на захоронение на полигоны до 60%.
5. Рекультивация существующих мест складирования ТКО – 10га.

**Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

1. Проведение инвентаризации всех мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов на территории Боханского района.
2. Определение их влияния на объекты окружающей среды.
3. Предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов.
4. Определение и обустройство в соответствии с санитарными и экологическими требованиями санкционированных мест размещения отходов.
5. Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

**РАЗДЕЛ III.**

**Перечень основных мероприятий Программы.**

Для достижения поставленных целей и решения задач целевой программы необходимо выполнение следующих мероприятий.

1. Проведение инвентаризации мест захоронений отходов с целью оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье человека. С этой целью проведение регулярного мониторинга окружающей среды вблизи мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов.
2. Ликвидация основных несанкционированных свалок в районе.
3. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления. Строительство и ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной и сортировочной станции с площадкой временного накопления .
4. Разработка путей рекультивации существующих мест складирования ТКО в поселениях.
5. Разработка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления по основным положениям Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
6. Разработка плана мероприятий информирования населения о целях и задачах проводимой работы и материалов по пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, детсадах, ВУЗах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.
7. Организация вывоза крупногабаритного, нестандартного и строительного мусора.
8. Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

**РАЗДЕЛ IV.**

**Сроки и этапы реализации Программы.**

Реализация программы предусматривается в течение 2019-2021 годов. Реализация Программы проводится в два этапа:

**Первый этап реализации Программы: 2019 г.**

**Второй этап Программы: 2020-2021 гг.**

**На первом этапе реализации Программы:**

1. Проводится проектно-сметные и изыскательские работы на проект мусороперегрузочной и сортировочной станции с площадкой временного накопления;
2. Проводится организационная работа по исполнению основных мероприятий Программы – определяется рынок сбыта вторичных ресурсов, разрабатывается план информирования населения о целях и задачах проводимой работы, проводится анализ существующей и формирование новой тарифной политики в целях перехода на новую схему сбора, вывоза и утилизации ТКО.
3. Проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок и оценке их влияния на объекты окружающей среды, выполняются ликвидационные работы основных несанкционированных свалок, усиливаются меры по недопущению их образования и ужесточаются применяемые к нарушителям меры административного воздействия.

**На втором этапе  реализации Программы**:

1. Предусматривается переход на новый уровень обращения с ТКО с региональным оператором на создание комплексной системы управления коммунальными отходами;

2. Строительство мусороперегрузочной и сортировочной станции с площадкой временного накопления.

На протяжении реализации Программы осуществляются:

* финансирование мероприятий целевой Программы за счет всех источников;
* совершенствование и развитие нормативной правовой базы с учетом мониторинга правовых актов Иркутской области и муниципального образования «Боханский район;
* внедрение организационных и финансовых механизмов реализации программных мероприятий.

**РАЗДЕЛ V.**

**Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет областного бюджета, местного бюджета

**Необходимый объем финансирования Программы на 2019 год составляет 26273,000 тыс.руб.**

**Объем финансирования на 2020-2021гг. будет определен после реализации 1 этапа Программы.**

**РАЗДЕЛ VI.**

**Организация управления и механизм реализации Программы.**

Муниципальным заказчиком программы является администрации МО «Боханский район»

Исполнитель программных мероприятий:

1. подготавливает и направляет в Финансовое управление администрации МО «Боханский район» доклад о ходе реализации целевой программы за полугодие (до 1 августа текущего года), год (до 1 февраля следующего за отчетным периодом года);
2. осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевой программы;
3. подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;
4. разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;
5. осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;
6. согласовывает с основными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписывает соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и предприятиями, организациями. В части мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов поселений Боханского района, представляются проекты муниципальных целевых программ;
7. подготавливает ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в размере муниципальных заказчиков, мероприятий и кодов функциональной классификации расходов бюджета РФ;
8. разрабатывает методику оценки эффективности реализации целевой программы с учетом ее специфики;
9. несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
10. организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией целевой программы и контроля за ходом выполнения ее программных мероприятий;
11. организует размещение в сети Интернет текста целевой программы, информацию о ходе реализации целевой программы, результатах мониторинга реализации целевой программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

**РАЗДЕЛ VII.**

**Ожидаемые результаты реализации Программы:**

* улучшение санитарного состояния территории Боханского района, обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения;
* снижение влияния отходов на окружающую среду;
* сокращение количества отходов, поступающих на захоронение на полигоны до 60%, увеличение экологической безопасности и срока эксплуатации полигона до 50 лет;
* реализация мер, направленных на сокращение ТКО, путем извлечения из отходов картона, полиэтилена, бумаги, стекла - извлечение из общего объема образующихся отходов до 60% вторичных материальных ресурсов;
* учет объемов образующихся коммунальных отходов на территории района, контроль за их потоками, повышение качества услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов;
* строительство на территории района предприятий по переработке вторичных материальных ресурсов - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест, привлечение инвестиций в деятельность по переработке ТКО;
* обеспечение населения достоверной информацией в сфере обращения с коммунальными отходами на территории Боханского района и организация мероприятий публичного обсуждения и изучения вопросов обращения с отходами.

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

«Организация утилизации ТКО на территории

муниципального образования «Боханский район» на 2019-2021 годы

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи,  мероприятия  Программы | Дополнительная  информация,  характеризующая  мероприятие [<\*>](../../../../../Adm%20kom/Desktop/Порядок%20%20с%20изменен..docx#Par367) | Срок  реализации  мероприятий  Программы | Объем финансирования, в рублях | | | | | Исполнитель  мероприятия  Программы |
| Финансовые  средства,  всего | В том числе | | | |
| ФБ  [<\*\*\*>](../../../../../Adm%20kom/Desktop/Порядок%20%20с%20изменен..docx#Par369) | ОБ  [<\*\*\*>](../../../../../Adm%20kom/Desktop/Порядок%20%20с%20изменен..docx#Par369) | МБ | Внебюджетные  средства  [<\*\*\*>](../../../../../Adm%20kom/Desktop/Порядок%20%20с%20изменен..docx#Par369) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Цель 1 Улучшение экологической и санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния населенных пунктов района, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения;** | | | | | | | | |
|  | Всего по цели 1 |  | 2019 год | 26273000,0 |  | 25222080,0 | 1050920,0 |  |  |
| 2020 год | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2021 год | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого | 26273000,0 |  | 25222080,0 | 1050920,0 |  |
| Задачи программы по цели 1: | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача Создание эффективной системы управления твердыми коммунальными отходами; | Финансирование не предусмотрено |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача Создание эффективного правового поля, необходимого для реализации проекта комплексной системы управления отходами; | Финансирование не предусмотрено |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача  Разработка и утверждение генеральной схемы очистки территории населенных пунктов МО «Боханский район»; | Финансирование не предусмотрено |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача  Проведение инвентаризации мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов на территории МО «Боханский район» и определение их влияния на объекты окружающей среды; | Финансирование не предусмотрено |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Задача  Предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов; | Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки | 2019 год | 26273000,0 |  | 25222080,0 | 1050920,0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
| 2020 год | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2021 год | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого: | 26273000,0 |  | 25222080,0 | 1050920,0 |  |
| 1.6. | Задача  Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами; | Финансирование не предусмотрено |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Цель 2 Создание на территории МО «Боханский район» комплексной, самоокупаемой, эффективной системы управления коммунальными отходами.** | | | | | | | | |
|  | Всего по Цели 2 |  | 2019 годы | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2020-2021 годы | 5924000,0 |  | 5687040,0 | 236960,0 |  |
| Итого: | 5924000,0 |  | 5687040,0 | 236960,0 |  |
| Задачи программы по цели 2: | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача  Улучшение качества предоставляемых услуг по сбору и вывозу отходов; | Финансирование не предусмотрено |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача  Строительство мусороперегрузочной и сортировочной станции с площадкой временного накопления отходов. |  | 2019 годы | 0 |  | 0 | 0 |  | Отдел капитального строительства администрации МО «Боханский район» |
| 2020-2021 годы | 5924000,0 |  | 5687040,0 | 236960,0 |  |
| Итого: | 5924000,0 |  | 5687040,0 | 236960,0 |  |
|  | Всего по  Программе |  | 2019 год | 26273000,0 |  | 25222080 | 1050920 |  |  |
| 2020-2021 годы | 5924000,0 |  | 5687040,0 | 236960,0 |  |  |
| Итого: | 32197000,0 |  | 30909120,0 | 1287880,0 |  |  |