**27.03.2019г. №28**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛОНКИ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛОНКИ»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 года N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законом Иркутской области от 30.12.2014 года № 173-оз «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьей 6 Устава муниципального образования «Олонки»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Объявить на территории муниципального образования «Олонки» двух месячник по санитарной очистке и благоустройству с 1 апреля по 4 июня 2019 года.

2. Создать комиссию по контролю за организацией и проведением двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе:

Председатель комиссии:

- Нефедьев С.Н. – глава администрации МО «Олонки»

Члены комиссии:

- Мамонцев Н.В. – начальник территориального управления МЛК Иркутской области по Кировскому лесничеству;

- Рютин В.В. – начальник отделения ОГБУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области» пожарной части – 108 с. Олонки;

- Губин М.А. – директор Кировского участка межрайонного филиала АУ «Лесхоз Иркутской области»;

- Шмигун С.А. – зам. Начальника Боханского РЭС;

- Булгадаев В.А. – участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Боханский»;

- Жданова А.О. –. исполнительный директор обособленного подразделения Иркутского масложиркомбината;

- Шафранская Л.А. – директор МБОУ «Олонская СОШ»;

- Пинигин И.Л. - и.о. глав.врача Олонской участковой больницы;

- Казакова И.В. - директор МБДОУ «Олонский детский сад»

- Миронов П.М. – командир ДНД МО «Олонки»

- Попова Н.Н. – специалист ЖКХ администрации муниципального образования «Олонки».

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарии и экологической безопасности муниципального образования «Олонки» на 2019 г. (приложение1)

4. Утвердить положение двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки». (приложение 2)

5. Руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Олонки», организовать уборку территорий и ремонт фасадов согласно мероприятия по санитарной очистке и благоустройству муниципального образования «Олонки» на 2019 г. (приложение 3)

6. 19 апреля 2019 года провести всеобщий субботник на территориимуниципального образования «Олонки».

7. Объявить каждую пятницу двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки» санитарным днем.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Олонки»

С.Н. Нефедьев

Приложение 1

к Постановлению

Главы МО «Олонки»

от 27.03.2019 г.№28

**План мероприятий по благоустройству, санитарии и экологической безопасности МО «Олонки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запланированные мероприятия по благоустройству, санитарии и экологической безопасности** | **Сроки** | **Ответственные лица** | **Источники финансирования, исполнители** |
| 1 | Провести сход граждан села и рассмотреть вопрос по благоустройству, разъяснить правила благоустройства территории поселения, санитарной, экологической безопасности и правила содержания животных. | 05.04.2019 г. | Глава сельского поселения | Инициатива органов местного самоуправления |
| 2 | Организовать месячники по благоустройству, санитарной очистки и экологической защиты населения. В рамках месячников: 1. Провести субботники по очистке территории поселения от мусора.  2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок с привлечением не работающих граждан к общественным работам. | Апрель-Май 2019 г.  Сентябрь-Октябрь 2019 г. | Глава сельского поселения. Руководители организаций и предприятий. Ответственный за работу с центром занятости. | Местный бюджет, средства фонда занятости, население (далее средства ФЗ), инициатива жителей села. |
| 3 | Активизировать работу с населением и провести уточнение по закреплению прилегающей территории за домовладельцами, организациями, учреждениями и предприятиями торговли, согласно положения благоустройства села. | Апрель-Май 2019 г. | Глава сельского поселения, специалисты администрации | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 4 | Руководителям организаций, учреждений, предприятий торговли исполнения приведения зданий, ограждений в эстетический вид. | Июнь-Июль 2019 г. | Депутаты Думы МО «Олонки» | Средства учреждений и организаций. |
| 5 | Руководителям организаций, учреждений, предприятий торговли исполнения приведения благоустройства, санитарии и экологической безопасности на своей территории и прилегающих участках. | Апрель-Май 2019 г. | Глава сельского поселения | Средства учреждений и организаций. |
| 6 | Установить контроль за соблюдением графика вывоза ТКО с территории сельского поселения | Апрель-Май 2019 г. | Глава сельского поселения, специалисты администрации | Местный бюджет, средства физических лиц |
| 7 | Активизировать работу с административной комиссией по привлечению к административной ответственности не добросовестных владельцев домов квартир за:  - несанкционированные свалки;  - сжигание мусора, растительных остатков и ТБО на территории села;  - сваливание мусора и выливание жидких помоев за пределами своего участка. | Июнь-Август 2019 г. | Сотрудники администрации, представители административной комиссии, ПЧ-108 | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 8 | Проверка установки табличек с наименованием улиц и номерных знаков | Апрель 2019 г. | Специалисты администрации | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 9 | Потребовать от собственников разработать и вывезти разрушенные и сгоревшие строения домов. | 2019 г. | Глава сельского поселения | Местный бюджет, средства физических лиц. |
| 10 | Провести субботник по приведению кладбища в надлежащие состояние  1. Вывоз мусора с сельского кладбища.  2. Покраска скамеек.  3. Ремонт изгороди. | 2019 г. | Специалисты администрации | Инициатива органов местного самоуправления, общественных формирований. |
| 11 | Содержать в чистоте и порядке детские, спортивные площадки и стадион. | Май-июнь 2019 г. | Специалисты администрации | Местный бюджет |
| 12 | Провести косметический ремонт обелиска | Апрель-Май 2019 г. | МБУК СКЦ МО «Олонки», МБУК «Музей имени декабриста В.Ф. Раевского» МО «Олонки» | Местный бюджет |
| 13 | Провести ремонт дорог: отсыпка, грейдеровка д. Воробьевка, д. Шипняговка, с. Олонки | Июль-Август 2019 г. | Специалисты администрации | Дорожный фонд |
| 14 | Обновить вывески о запрете несанкционированных свалок. | Май 2019 г | Специалисты администрации | Местный бюджет |
| 15 | Организовать работу по восстановлению уличного освещения. | Май 2019 г. | Специалисты администрации | Местный бюджет |
| 16 | Очистить берег р. Ангары, определить места отдыха, установить скамейки. | Май-Июнь 2018 г. | Специалисты администрации, | Граждане общественных формирований |
| 18 | В весенний период контролировать забор воды для населения с р.Ангары в строго отведенных местах. | Апрель-Май  2019г. | Специалисты администрации | Граждане общественных формирований |
| 19 | Еженедельно по пятницам организовать вывоз ТКО от населения. | Апрель-Июнь  2019г. | Специалисты администрации | Местный бюджет |

Приложение 2

к Постановлению

Главы МО «Олонки»

от 27.03.2019 г.№28

**Положение О двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки»**

В целях приведения территории МО «Олонки» в надлежащий порядок, организации уборки скопившегося за зимний период мусора, повышения уровня благоустройства села с 01.04.2019 г. по 04.06.2019 г. проводиться двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Олонки».

В уборке территории МО «Олонки» принимают участие все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Олонки».

Руководство организацией работ возлагается на комиссию за организацией и проведением двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству.

Каждая пятница двухмесячника объявляется санитарным днем.

19 апреля 2019 года проводится всеобщий субботник на территории МО «Олонки».

Проводится очистка сельской свалки.

Проводится озеленение улиц и парков.

Итоги двухмесячника подводятся в течение десяти рабочих дней после проведения мероприятия,

По итогам двухмесячника отметить предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, принявших активное участие в проведении двух месячника.

Приложение 3

к Постановлению

Главы МО «Олонки»

от 27.03.2018 г.№28

Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству МО «Олонки» на 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Организация** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Администрация МО «Олонки» | Проведение всеобщего субботника на территории МО «Олонки» | 19.04.2019 | Специалист по ЖКХ администрации |
| Оповещение жителей МО «Олонки» о проведении двухмесячника по санитарной очистке | Весь период |
| Очистка территории возле администрации | Каждую пятницу |
| 2 | ТУ Министерства лесного комплекса Иркутской области по Кировскому лесничеству | Очистка территории возле здания лесничества и часть ул. Р. Хомколова от территории лесхоза до террит. ООО «Азия Сити» | 19.04.2019 | Мамонцев Н.В. |
| 3 | Кировский участок межрайонного филиала АУ «Лесхоз Иркутской области» | Очистка территории возле здания филиала и часть ул. Р. Хомколова вдоль территории лесхоза | 19.04.2019 | Губин М.А. |
| 4 | Отделение ОГБУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области» пожарной части – 108 с. Олонки | Очистка территории возле территории ПЧ-108 | Весь период | Рютин В.В. |
| 5 | МБДОУ «Олонский детский сад» | Очистка территории возле д/с | Каждую пятницу | Казакова И.В. |
| 6 | МБОУ «ОлонскаяСОШ» | Очистка территории вокруг школы и стадиона | Каждую пятницу | ШафранскаяЛ.А. |
| Уборка сквера по ул. Р. Хомколова |  |
| 7 | Боханский РЭС | Очистка территории возле территории РЭС | Каждую пятницу | Шмигун С.А. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| 8 | МБУК «СКЦ» МО «Олонки» | Очистка территории вокруг дома культуры и от ул. Р. Хомколова до ул. Гагарина | 19.04.2019  Каждую пятницу | Новожилова Н.В. |
| 9 | МБУК «Музей им. В.Ф. Раевского» | Очистка территории вокруг музея и памятников | 19.04.2019 | Хроменкова С.И. |
| 10 | Олонская УБ | Очистка территории вокруг больницы | 19.04.2019  Каждую пятницу | Пинигин И.Л. |
| 11 | Обособленное подразделение ООО Иркутский МЖК | Очистка территории вдоль автодороги от въезда в с. Олонки до отворота на ул. Пионерская | 19.04.2019  Каждую пятницу | Овсянюк Э.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| 12 | ИП «Харисова Л.Н.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 19.04.2019  Каждую пятницу | Харисов Л.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| 13 | ИП «Хайрулина Е.Г.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 100 м. | 19.04.2019  Каждую пятницу | Хайрулина Е.Г. |
| 14 | ИП «Массовец О.А.» | Очистка территории возле предприятия | Весь период | Массовец О.А. |
| 15 | ИП «Коваленко А.С.» кафе «Кристалл» | Очистка территории возле предприятия | Весь период | Коваленко А.С. |
| 16 | ИП «Коваленко Н.А.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 19.04.2019  Каждую пятницу | Коваленко Н.А. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| 17 | ИП «Дацун Ю.А.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 100 м. | Весь период | Дацун Ю.А. |
| 18 | ИП «Сыромятников Д.Н.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 19.04.2019  Каждую пятницу | Сыромятников Д.Н. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| 19 | ИП «Чурин В.В.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 300 м. | 19.04.2019  Каждую пятницу | Чурин В.В. |
| Выделение транспорта для вывозки мусора | 19.04.2019 |
| 20 | ИП «Матвеев А.К» | Уборка территории возле АЗС | 19.04.2019  Каждую пятницу | Матвеев А.К |
| 21 | ИП «Меджидов А.Р.» | Уборка территории возле АЗС | 19.04.2019  Каждую пятницу | Меджидов А.Р. |
| 22 | Боханская ДЮСШ | Уборка территории вокруг хоккейного корта | 19.04.2019 | Хроменков А.С. |
| 23 | ИП «Аверьянова Т.И.» | Очистка территории возле предприятия в радиусе 50 м. | 19.04.2019 | Аверьянова Т.И. |
| 24 | Олонское почтовое отделение | Очистка территории вокруг почты и от ул. Р. Хомколова до ул. Гагарина | 19.04.2019 | Штейненгерт.Э. |
| 25 | ИП «Середкина Л.М.» «Новый век» | Очистка территории возле предприятия | 19.04.2019 | Середкина Л.М. |

**Дополнительные территории, закрепленные за организациями по санитарной очистке и благоустройству села.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Организация** | **Территория** | **Дата**  **проведения** | **Ответственные**  **лица** |
| 1 | ТУ Министерства лесного комплекса Иркутской области по Кировскому лесничеству | въезд со стороны Бохана верхняя сторона вдоль трассы | конец апреля, начало мая | Мамонцев Н.В. |
| 2 | Кировский участок межрайонного филиала АУ «Лесхоз Иркутской области» | въезд со стороны Бохана нижняя сторона вдоль трассы | конец апреля, начало мая | Губин М.А. |
| 3 | Администрация МО «Олонки» | ул. 40лет Победы, ул. Руслана Хомколова, ул. Депутатская | конец апреля, начало мая | Попова Н.Н. |
| 4 | Отделение ОГБУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области» пожарной части – 108 с. Олонки. | Въезд в Олонки со стороны д. Грехневки от базы Попова П.А. до перекрестка | конец апреля, начало мая | Рютин В.В. |
| 5 | МБДУ «Олонский детский сад» | ул. Пушкина, стадион | конец апреля, начало мая | Казакова И.В. |
| 6 | МБОУ «Олонская СОШ» | берег Ангары от старой аптеки до Медведь - канала, территория Медведь канала | конец апреля, начало мая | Шафранская Л.А. |
| 7 | Боханский РЭС | берег Ангары от старой аптеки до гаражей | конец апреля, начало мая | Шмигун С.А. |
| 8 | МБУК «СКЦ» МО «Олонки» | вдоль трассы от базы Руслана Хайрулина до сельской свалки правая сторона | конец апреля, начало мая | Новожилова Н.В.  Хроменкова С.И. |
| 9 | Олонская УБ | уборка территории конторы лесхоза | конец апреля, начало мая | Пинигин И.Л. |
| 10 | Обособленное подразделение ООО Иркутский МЖК | нижняя сторона вдоль трассы от МЖК до Грехневки |  |  |
| 11 | Олонское почтовое отделение | переулок от ул. Руслана Хомколова до почты | конец апреля, начало мая | Штейненгер Т.Э. |
| 12 | ИП «Хайрулина Е.И.» | переулок от ул. Руслана Хомколова до почты | конец апреля, начало мая | Хайрулина Е.И. |
| 13 | ИП « Дацун Ю.А.» | обочины объездной дороги от заправки до центральной дороги Олонки - Воробьевка | конец апреля, начало мая | Дацун Ю.А. |
| 14 | ИП « Сыромятников Д.Н.» | обочины объездной дороги от заправки до центральной дороги Олонки - Воробьевка | конец апреля, начало мая | Сыромятников Д.Н. |
| 15 | ИП «Кузнецов А.Н.» | обочины объездной дороги от заправки до центральной дороги Олонки - Воробьевка | конец апреля, начало мая | Кузнецов А.Н. |
| 16 | ИП «Коваленко А.С.» | территория от кафе «Кристалл» до детского сада | конец апреля, начало мая | Коваленко А.С. |
| 17 | ИП «Коваленко Н.А.» | Отремонтировать, облагородить (отсыпать спуск к роднику, заменить ступеньки) Турачиха | конец апреля, начало мая | Коваленко Н.А. |
| 18 | ИП «Харисова Л.Н.» | Отремонтировать, облагородить (отсыпать спуск к роднику, заменить ступеньки) Турачиха | конец апреля, начало мая | Харисова Л.Н. |
| 19 | ИП «Середкина ЛМ» | Уборка территории детской площадки, ул. Садовая | конец апреля, начало мая | Середкина Л.М. |
| 20 | ИП « Аверьянова Т.И.» | Уборка территории от дома Борисенко до магазина | конец апреля, начало мая | Аверьянова Т.И. |