**11.03.2021г № 24**

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**МуниципальноЕ образованиЕ**

**«середкино»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ АВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЕРЕДКИНО» В 2021 ГОДУ** |

|  |
| --- |
| В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории МО «Середкино», своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории МО «Середкино», в соответствии с п.п.7, 21 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Середкино»:  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1.Утвердить План противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории МО «Середкино» в 2021 году (Приложение №1).  2.Утвердить состав противопаводковой комиссии МО «Середкино» (Приложение №2).  3.Специалисту по ГО ЧС и ПБ (Зайцевой Ж.Г.) осуществить меры по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и ликвидации его последствий, а именно:  3.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья, эвакуации населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных из мест возможного затопления;  3.2. Уточнить реестр территорий, подверженных негативному воздействию паводковых вод;  3.3. Осуществлять координацию действий и оперативное управление противопаводковыми мероприятиями;  3.4. Осуществлять постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой и ледовой обстановки.  3.5. Организовать доведение до населения через размещение в газете муниципальный «Вестник» и на официальном сайте администрации МО «Средкино» в сети "Интернет":  3.5.1. Информации о складывающейся паводковой обстановке;  3.5.2. Информации о принимаемых мерах по минимизации последствий (смягчению риска) прохождения паводка, имеющихся в распоряжении силах и средствах, а также правилах безопасного поведения;  4.На подходах к водоемам, особенно в местах массового лова рыбы, установить предупреждающие аншлаги о запрете выхода на лед;  4.1 При возникновении угрозы подтопления населенных пунктов, своевременно доводить информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу МО «Боханский район» по телефону 8 (39538) 25-7-23, либо на адрес электронной почты [eddsbohan@mail.ru](mailto:eddsbohan@mail.ru);  5.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете муниципальный «Вестник» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Средкино» в сети "Интернет".  6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО "Середкино" – Зайцеву Ж.Г. |

Глава МО «Середкино»

И.А. Середкина

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к постановлению  администрации МО «Середкино» | | | | |
| от | 11.03.2021 | г. | № | 24 |

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории МО «Боханский район» в 2021 год**у

| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта нормативно-правового акта о безаварийном пропуске паводка 2021 года | до  12.03.202 г. | Глава Администрации  Заместитель главы администрации |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО «Середкино» | март 2021 г. | Глава МО «Середкино» |
|  | Проведение корректировки Плана по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка 2021 года | до  15.03.2021 г. | Заместитель главы МО «Середкино» |
|  | Уточнение информации о количестве населения, жилых домов, социально-значимых объектов, попадающих в предполагаемую зону подтопления (затопления) | до  15.03.2021 г. | Заместитель главы МО «Середкино» |
|  | Определение и подготовка пунктов временного размещения эвакуированного населения и площадок для временного отселения с/х животных, вывозки материальных ценностей из зон возможных подтоплений (затоплений). | до  15.03.2021 г | Эвакуационная комиссия, Глава администрации |
|  | Обследование улиц в населенных пунктах, региональных дорог и дорог местного значения, мостов, и водопропускных труб. Очистка от снега, льда проезжей части и обочин автомобильных дорог. | до  15.03.2021 г. | Глава администрации, заместитель главы администрации, водитель администрации МО «Середкино» |
|  | Разработка и доведение до населения, попадающего в зону паводка, памяток о поведении во время половодья | до  15.03.2021 г. | Заместитель главы администрации, делопроизводитель |
|  | Проведение проверки имеющихся систем оповещения в зоне подтопления (затопления) | до  15.03.2021 г. | Глава администрации, заместитель главы администрации |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях среди учащихся разъяснительных бесед и лекций по соблюдению мер безопасности на реках и водоемах в период паводка | В течение всего периода прохождения паводка | Заместитель главы администрации  Директор МБОУ «Середкинская СОШ» |
|  | Организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в зону подтопления (затопления) | В течение всего периода прохождения паводка | Глава администрации, заместитель главы администрации |
|  | По окончании паводка в трехдневный срок:  - провести комиссионный осмотр жилых домов, зданий, сооружений, подвальных помещений в зоне паводка;  - принять меры по обеспечению технически правильной и безопасной их эксплуатации, своевременному ремонту и приведению в порядок;  - организация откачки воды из подвальных помещений и других подземных пространств;  - запуск механизмов, оборудования и систем, отключаемых и демонтированных на период паводка; |  | Глава администрации, заместитель главы администрации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2  к постановлению  администрации МО «Середкино» | | | | |
| от | 11.03.2021 | г. | № | 24 |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии МО «Середкино»**

| **№ п/п** | **Фамилия, Имя, Отчество** | **Должность** |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | | |
|  | Середкина Ирина Алексеевна | Глава администрации МО «Середкино» |
| Заместитель председателя комиссии: | | |
|  | Зайцева Жанна Георгиевна | Заместитель главы администрации |
| Члены комиссии: | | |
|  | Брылева И.К. | Директор МБУК СКЦ «Юность» |
|  | Горбунова А.А | Директор МБОУ Середкинская СОШ |
|  | Шарыпова И.А | Заведующая МДОУ «Колосок» |
|  | Бобовская А.Б | Директор СДК « Мутиновский» |
|  | Бебенина Т.Д | Заведующая ФАП |
|  | Чупурыгин Сергей Анатольевич | Водитель администрации МО «Середкино» |
|  | Середкин Александр Валерьевич | Тракторист администрации МО «Середкино» |

