РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июня 2015г. № 12/1 с. Середкино

«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Середкино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО «Середкино» , постановлением Правительства Иркутской области № 133-ПП от 19. 03. 2014 года», на основании протокола схода граждан сельского поселения «Середкино» № 3 от 13.02.2015года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории МО «Середкино» в 2015 году в размере 267100 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета- 253042 рублей, средства местного бюджета (софинансирование) 14058 рублей (Приложение 1).
2. Утвердить порядок организации работ по реализации перечня народных инициатив (Приложение № 2).
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Середкино» И.А.Середкина

 Приложение№2

К постановлению Главы администрации

От 03.06.2015г. №12-1

Порядок организации работ по реализации перечня народных инициатив

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | ответственный |
| 1 | Сход граждан | Июнь 2015г | Заместитель главы МО «Середкино» Шарыпова.И.А |
| 2 | Решение Думы | июнь 2015г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 3 | Разработка нормативно-правового акта по утверждению перечня проекта народных инициатив МО «Середкино» | июнь 2015г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 4 | Заключение муниципальных контрактов работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | июль-август 2015г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 5 | Исполнение работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | До 15 декабря 2015г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 6 | Принятие актов по исполнению работ по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | До 15 дкекабря 2015г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |
| 7 | Подготовка отчетов по реализации перечня народных инициатив МО «Середкино» | Декабрь 2015г-январь 2016г. | Глава МО «Середкино» Середкина И.А. |

Глава МО «Середкино» И.А.Середкина

Приложение №1

К Постановлению Главы Администрации

 от 03.0.2015г. №12-1

**Перечень проектов народных инициатив за 2015 год**

**МО «Середкино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2013 год с учетом перераспределения МО экономии между мероприятиями, руб | Фактические расходы (по контракту, договору и др.), руб. | Остаток ассигнований из област-ного бюджета, подлежащий возврату, руб. | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта МО о принятии расходных обязательств по реализации мероприятий | Наименование и реквизиты документа, подтвердающего выполнение мероприятия˟˟ | Данные из реестра муниципального имущества | Реквизиты договоров (дата, номер)˟˟˟˟ |
| Всего | Област-ной бюджет | Бюджет МО | Всего | Област-ной бюджет | Бюджет МО | Наименование объекта | Реестровый номер | Наименование документов˟˟˟, подтвердающих право собственности МО на имущество и их реквизиты | О передачи в безвозмезное пользование МО объекта или части объекта | О передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование организации | Аренды объекта или части объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Ремонт отоплении МБУК СКЦ «Юность» | 168100 | 154042 | 14058 | 168100 | 154042 | 14058 | 0 | постановление № 12-1 от 03.06.2015г. | Акт приема-передачи  | МБУК СКЦ «Юность» МО «Середкино» | № 7 | Реестр муниципального имущества |  |  |  |
| 2 | Приобретение детской площадки д.Донская , ул.Школьная | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | постановление № 12-1 от 03.06.2015г. | Акт приема-передачи  | С.Середкино | №8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительные мероприятия˟:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **267100** | **113058** | **14058** | **267100** | **113058** | **14058** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**˟указываются мероприятия, одобренные Комиссией по реализации проектов народных инициатив**

**˟˟товатно-транспортная накладная, товарная накладная, акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.**

**˟˟˟указывается свидетельство о государственной регистрации имущества, постановление администрации МО (решение Думы) о включении объекта (участка автодороги) в реестр муниципального имущества и др.**

**˟˟˟˟гр. 15, 16, 17 заполняются если объект не находится в муниципальной собственности**

Мэр (глава администрации муниципального

образования) (подпись) (расшифровка подписи)

Руковадитель финансового органа

Администрации городского округа, (подпись) (расшифровка подписи)

Муниципального района, (поселения)

Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)