18.09.2017.2017г. № 237

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРАЛДАЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ»

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, на основании Устава муниципального образования «Шаралдай»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования «Шаралдай» (приложение 1);

2. Включить данный План в муниципальную программу администрации МО «Шаралдай» - «Формирование комфортной городской среды» на 2018- 2022 годы;

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Шаралдай»;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Шаралдай»

В.А. Батюрова

Приложение 1

к Постановлению

администрации МО «Шаралдай»

от 18.09.2017г. №237

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАЛДАЙ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Сентябрь 2017 | Халмаков А.Д. |  |
| 2 | Выявление общественных территорий, не обеспеченных освещением в ночное время | постоянно | Халмаков А.Д.Мантыкова А.Г. |  |
| 3 | Выполнение работ по обеспечению освещения улиц Молодежная, Халун, Калинина, Центральная, пер. Рабочий | Январь 2018 г-декабрь 2018 г | Халмаков А.Д.Мантыкова А.Г. |  |
| 4 | Асфальтирование площадки для остановки школьных автобусов вблизи МБОУ Дундайская СОШ | Январь 2019 г-декабрь 2019 г | Халмаков А.Д.Мантыкова А.Г. |  |
| 5 | Ограждение территории парковой зоны по улице Халун | Январь 2020 г-декабрь 2020 г | Халмаков А.Д. Мантыкова А.Г. |  |
| 6 | Ограждение территории МБУК СКЦ «Шаралдай», установка урн, скамеек, обеспечение освещения территории | Январь 2020 г-декабрь 2020 г | Халмаков А.Д. Мантыкова А.Г. |  |
| 7 | Выполнение работ по обеспечению освещения территории памятника Воинам павшим в боях в годы Гражданской и Великой Отечественной войны | Январь 2022 г-июнь 2022 г | Халмаков А.Д. Мантыкова А.Г. |  |
| 8 | Ограждение территории памятника Жертвам политических репрессий | Июнь 2022 г - декабрь 2022 г | Халмаков А.Д. Мантыкова А.Г. |  |