**20.03.2023Г. №35**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРАЛДАЙ»**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШАРАЛДАЙ»**

**В 2023 ГОДУ**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.п.7, 21 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории МО «Шаралдай», своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод на территории МО «Шаралдай», руководствуясь Уставом МО «Шаралдай»

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1.Создать и утвердить состав противопаводковой комиссии на территории МО «Шаралдай» по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году (приложение №1);

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории МО «Шаралдай» (приложение №2);

3. Утвердить Расчет сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводка на территории муниципального образования «Шаралдай» (приложение №3);

5. Утвердить список домов, подвергающихся подтоплениям по МО «Шаралдай» (приложение №4);

6. Подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, проработать вопросы обеспечения эвакуируемых теплом, продовольствием, медикаментами, кормами;

7. Проверить и подготовить к работе систему оповещения населения, обеспечить надежное доведение информации до населения, попадающего в зону возможного подтопления (затопления);

8. Провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в зоне подтопления (затопления), о необходимости обеспечения сохранности имущества, сельскохозяйственных животных в период половодья;

9. Настоящее постановление опубликовать в журнале «Вестник» и разместить на официальном сайте МО «Шаралдай» в сети «Интернет»;

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Шаралдай»

Д.И. Ханхареев

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к постановлению  администрации МО «Шаралдай» | | | | |
| от | 20.03.2023 | г. | № | 35 |

**Состав**

**противопаводковой комиссии МО «Шаралдай»**

| **№ п/п** | **Фамилия, Имя, Отчество** | **Должность** |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | | |
|  | Ханхареев Дмитрий Ильич | Глава МО «Шаралдай» |
| Заместители председателя комиссии: | | |
|  | Мантыкова Анастасия Георгиевна | Заведующий общим отделом администрации МО «Шаралдай» |
| Секретарь комиссии: | | |
|  | Тронц Максим Сергеевич | специалист ГО ЧС администрации МО «Шаралдай» |
| Члены комиссии: | | |
|  | Наумова Татьяна Алексеевна | Фельдшер ФАП с. Дундай |
|  | Тронц Сергей Викторович | Староста с. Дундай |
|  | Артемцев Артём Анатольевич | Староста д. Хонзой |
|  | Халмаков Дмитрий Сафронович | Староста д. Харагун |
|  | Вижентас Лидия Павловна | Староста д. Вершина |
|  | Новак Виктор Степанович | Староста д. Нашата |
|  | Богданова Людмила Викторовна | Директор МБОУ «Дундайская СОШ» |
|  | Калиниченко Елена Анатольевна | Директор МБОУ «Вершининской НШДС» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2  к постановлению  администрации МО «Шаралдай» | | | | |
| от | 20.03.2023 | г. | № | 35 |

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий в период прохождения весеннего половодья на территории МО «Шаралдай»**

| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение нормативно-правового акта об организации противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья на территории МО «Шаралдай» в 2021 году. | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Уточнение информации о количестве населения, жилых домов, социально-значимых объектов, попадающих в предполагаемую зону подтопления (затопления) | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Определение и подготовка пунктов временного размещения эвакуированного населения и площадок для временного отселения с/х животных, вывоза материальных ценностей из зон возможных подтоплений (затоплений). | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Обследование улиц в населенных пунктах, дорог местного значения, мостов, и водопропускных труб. | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Разработка и доведение до населения, попадающего в зону паводка, памяток о поведении во время половодья | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Проведение проверки имеющихся систем оповещения в зоне подтопления (затопления) | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Предоставление информации в ЕДДС МО «Боханский район» о состоянии паводковой обстановки на территории Боханского района | В течение всего периода прохождения паводка | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | Подготовка технических (водооткачивающих) средств, для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период ледохода и весеннего половодья. | до  15.04.2023г. | Администрация МО «Шаралдай» |
|  | По окончании паводка:  - провести осмотр жилых домов, зданий, сооружений, подвальных помещений в зоне паводка;  - организовать откачку воды из подвальных помещений и других подземных пространств на пострадавших территориях;  - запуск механизмов, оборудования и систем, отключенных и демонтированных на период паводка; |  | Администрация МО «Шаралдай» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3  к постановлению  администрации МО «Шаралдай» | | | | |
| от | 20.03.2023 | г. | № | 35 |

**Расчет сил и средств**

**для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводка на территории муниципального образования «Шаралдай»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Тип техники, спланированной для ликвидации последствий паводка** | **Форма собственности, наименование предприятия** | **Ф.И.О. должностного лица или собственника** | **Контактный телефон** |
| 1 | с. Дундай | Трактор колесный МТЗ-82.1 с отвалом и (ПКУ-0.8) | Администрация МО «Шаралдай» | Ханхареев Дмитрий Ильич | 89501443846 |
| 2 | с. Дундай | Трактор колесный МТЗ-82.1 (ПКУ-0.8) | ИП «Богданов Г.И.» | Богданов Григорий Иосифович | 89025686404 |
| 3 | с. Дундай | Трактор колесный МТЗ-82.1 (ПКУ-0.8) | ИП «Глава КФХ Янгутов Н.К.» | Янгутов Николай Кимович | 89501114780 |
| 4 | д. Вершина | Трактор колесный МТЗ-82.1 (ПКУ-0.8)  Трактор колесный МТЗ-892.2 (ПКУ-0.8) | ИП «Вижентас Л.В.» | Вижентас Людмила Владимировна | 89501077829 |
| 5 | д. Вершина | Трактор колесный МТЗ-82.1 (ПКУ-0.8) | КФХ «Артемцев А.А.» | Артемцев Андрей Анатольевич | 89501021756 |
| 6 | д. Хонзой | Трактор колесный МТЗ-1221  Трактор гусеничный Т-130 - бульдозер.  Трактор гусеничный ДТ-75 с плугом. | ИП «Артемцев А.А.» | Артемцев Артем Анатольевич | 89025699007 |
| 7 | д. Харагун | Трактор колесный Т-40, с лопатой и фронтальным погрузчиком | Частное, Халмаков Д.С. | Халмаков Дмитрий Сафронович | 89501064057 |
| 8 | д. Дундай | Трактор колесный МТЗ-82.1 (ПКУ-0.8) | Частное, Тронц С.В. | Тронц Сергей Викторович | 89500903044 |
| 9 | д.Харагун | Трактор колесный МТЗ-82.1 (ПКУ-0.8) | Частное, Балдаев В.К. | Балдаев Валентин Климентьевич | 89041461862 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4  к постановлению  администрации МО «Шаралдай» | | | | |
| от | 20.03.2023 | г. | № | 35 |

**СПИСОК**

**домов, подвергающихся подтоплению по муниципальному образованию «Шаралдай»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Улица | Ф.И.О. собственника | Кол-во человек | | Кол-во с/х животных |
| Всего | Из них. детей |
| 1 | с. Дундай | ул. Калинина, д. 8 кв. 2 | Шишова С.Г. | 3 | 2 | - |
| ул. Калинина, д. 8 кв. 1 | Лукашов В.Д. | 3 | - | 17 |
| ул. Заречная, д. 1 (нежилой) | Балханов И.И. | - | - | - |
| 2 | д. Вершина | ул. Советская, д. 33 | Соя Р.В. | 8 | 5 | 5 |
| ул. Советская, д. 10 | Артемцев А.А. | 5 | 3 | 26 |
| ул. Советская, д. 23 | Даниленко Г.Н. | 1 | - | - |
| 3 | д. Хонзой | ул. Центральная, д. 2 | Артемцев А.А. | 2 | - | 30 |
|  | **ИТОГО** | **7** |  | **22** | **10** | **78** |