РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШАРАЛДАЙ»

### Шестая    сессия                                                                 третьего созыва

23.06.2014  г.     № 32                                                                        с. Дундай

«Об участии в проекте на получение гранта».

На основании инициатив граждан муниципального образования «Шаралдай» участвовать в проекте на получение гранта на реализацию проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении, в целях реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013г №568-пп

ДУМА РЕШИЛА:

- Принять участие в конкурсе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» на получение гранта для создания и обустройства отдыха, спортивных и детских игровых площадок в деревне Вершина.

- Настоящее решение вступает в силу после обнародования.

Председатель Думы:                                       В.А Батюрова

Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении

Муниципальное образование «Шаралдай»__________________

(наименование органа местного самоуправления сельского поселения Иркутской области)

I. Общая характеристика общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект)

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. Приказ министерства сельского хозяйства РФ № 357 от 20.09.2013г "Об утверждении порядка отбора региональных целевых программ устойчивого развития сельских территорий". ИА "ГАРАНТ": http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70405036/#ixzz36vjZc9S6 |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Детская спортивно-игровая площадка «Здоровячок», улица Советская, 50, д.Вершина, Боханского района, Иркутской области. Населенный пункт находится от районного центра на расстоянии 57км. |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 600кв.м |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: - благоустроить и оборудовать детскую спортивно-игровую площадку. - создать условия для организации активного отдыха и укрепления физического развития здоровья детей. Основными задачами проекта являются: - установить на спортивно-детской площадке ограждения, беседку, скамейки, песочницу, карусель, лазательные элементы, спортивно-игровые формы. - привлечь к проекту общественность, жителей, предпринимателей. |
| Инициатор проекта, в том числе: | Заявитель администрация МО «Шаралдай», ОАО «Вершина», граждане. |
| наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Открытое акционерное общество «Вершина». |
| ОГРН инициатора проекта | 1068506001596 |
| ИНН инициатора проекта | 8503005779 |
| Срок реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01.08.2014г |
| Дата окончания реализации проекта | 01.12.2014г |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 200тыс.рублей |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 120тыс.рублей |
| бюджета сельского поселения | 20тыс.рублей |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 60тыс.рублей |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 12человек |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 1единица техники |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 3человека |
| предоставлением помещений | 1 |
| техническими средствами | 2единицы техники |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | 60 |
| денежными средствами | 60 |
| предоставлением помещений | 2 |
| техническими средствами | 2 единицы техники |
| трудовым участием | 15 человек |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко- часов | Стоимость одного человеко-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | установить оборудование спортивно-игровой площадки: качели, столик, горку, бревно, домик, песочницу, карусель. | 5часов* 112,80*5чел =2 820,00руб | 1ч*112,80= 112,80 | 2 820,00 |
| 2 | установить оборудование для игры в футбол. | 5 часов* 112,80 *6чел=3 384,00руб | 1ч*112,80= 112,80 | 3 384,00 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 52 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 31 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Младший и средний школьный возраст, молодежь. |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек | 560 человек |
| в том числе прямо, чел. | 120 человек |
| косвенно, чел. | 340 человек |

II. Инициаторы проекта

Руководитель проекта: Заявитель, Глава администрации МО «Шаралдай» Батюрова Вера Алексеевна – отвечает за покупку сертифицированной детской спортивно-игровой площадки, материалов для ограждения, контролирует всю деятельность по строительству площадки и обеспечивает финансовое обеспечение из бюджета МО «Шаралдай» в сумме 20 тыс.рублей.

Генеральный директор ОАО «Вершина»: Артемцев Анатолий Иннокентьевич – отвечает за качественное и своевременное завершение работ по строительству спортивно-игровой площадки. Предоставляет пиломатериал (брус, доски), цемент, гвозди, краску, бульдозер. Вклад ОАО «Вершина» в Проект 60 000рублей

Граждане: все жители деревни присутствующие на сходе выразили желание участвовать в Проекте, принять трудовое участие и внести свою лепту кто, чем может. Доставка столбов до места, ошкуривание столбов, копка ямок для установки столбов, огораживание территории площадки досками, распиловка досок, покраска досок, установка оборудования, доставка песка.

Ш. Описание проекта.

1. Описание  и обоснование ее актуальности для сообщества.

Решение проблемы социального развития деревни является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики муниципального образования, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.

Деревня Вершина расположилась в 57км от районного центра п. Бохан, в очень красивом таежном месте. В ней насчитывается 160 постоянных  домохозяйства, в которых проживает 575 человек. Трудоспособное население – 345 человек, многодетных семей - 20. В сложные перестроечные годы небольшую часть сельскохозяйственного производства колхоза «Дружба» удалось сохранить, в данное время идет спад сельскохозяйственного производства, сокращение числа трудовых кадров. Основной вид деятельности населения  ведение личного подсобного хозяйства. В бюджетной сфере занято 12 человек – это Вершининская начальная школа – сад, в которой обучается 43 воспитанника. У некоторых жителей есть небольшой дополнительный сезонный заработок, они собирают таежную ягоду и орех. Инфраструктура сферы быта развита, есть три магазина, сотовая связь и интернет, телевидение. Нет фельдшера на селе, парикмахерской.

На территории планируемой площадки д.Вершина расположены: Вершининская начальная школа-сад, сельский дом культуры, магазин, контора ОАО «Вершина», костел, данное место является центром деревни. Также на территории населенного пункта  Вершина  функционируют предприятия   сельскохозяйственной направленности: КФХ «Вижентас Л.В.», ИП «Артемцев А.А.», ИП «Вижентас А.В.», ОАО «Вершина».   При этом на сегодняшний день на территории нет ни одного спортивного объекта, мест досуга детей, спортивно - массовых мероприятий. Население деревни проявляет высокую общественную активность в строительстве спортивно - игровой площадки, на сход пришли в основном молодые люди.

На территории муниципального образования «Шаралдай» постоянно проживающего населения 1447 чел., из них в возрасте до 18 лет -453 чел. В настоящее время построена 1 детская площадка в селе Дундай, что недостаточно.

Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье. Исходя из медицинского обследования, проводимого в последние годы, видно, что особую тревогу вызывает здоровье детей. (50% младших школьников страдают хроническими и простудными заболеваниями, у многих детей выявлено нарушение осанки и пониженное зрение, у детей наблюдаются отклонения в психическом развитии, неврозы). Медицинские исследования показали, что причиной многих заболеваний является «двигательный дефицит». В современных условиях страдают от гиподинамии даже пятилетние дети. Младшие школьники большую часть дня проводят за партой в школе.

Проанализировав свободное время детей, особенно школьников, видим, что внеурочное время они проводят дома у телевизора и компьютера, компьютерные игры привлекают больше, чем прогулки, подвижные и спортивно-массовые игры на свежем воздухе. Каждый ребенок,  проживающий и приехавший в гости нашу деревню получит возможность заниматься, играть и развиваться. Есть очень хорошая возможность привлечь детей из неблагополучных семей (на территории  сельского поселения 20 многодетных семей, 6 неблагополучных и 29 малоимущих семей).

Реализация проекта будет иметь благоприятные оздоровительные и воспитательные последствия.

Таким образом, в общей сложности потенциальная целевая аудитория проекта составляет свыше 600 человек. Детская спортивно-игровая площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

2. Цели и задачи проекта.

Цель проекта:

-  благоустроить и оборудовать детскую спортивно-игровую площадку.

- создать условия для организации активного отдыха и укрепления  физического развития здоровья детей.

Основными задачами проекта являются:

- установить на спортивно-детской площадке ограждения, беседку, скамейки, песочницу, карусель, лазательные элементы, спортивно-игровые формы.

- привлечь к проекту общественность, жителей, предпринимателей.

3.Мероприятия по реализации проекта

- предусмотреть наличие средств в бюджете МО «Шаралдай» в размере 20 тыс.рублей для обеспечения финансовых расходов по проекту, проведение схода граждан д. Вершина и организовать работу по реализации общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан.

- с участием граждан провести расчистку и выравнивание территории спортивно-игровой площадки, собрать 60тыс.рублей для обеспечения расходов по реализации общественно значимого некоммерческого проекта.

- Генеральному директору ОАО «Вершина» предоставить пиломатериал (брус, доски) на сумму 15 000.рублей, цемент на сумму 1800 рублей, гвозди на сумму 600рублей, краску на сумму 3 150рублей, бульдозер стоимость 1 часа 2 500рублей*2часа=5 000рублей. Выделить 5 человек на 5 часов для выполнения работ по монтажу и установке оборудования площадки (стоимость затрат составит 6 304рубля).

Кроме того, по мере возможности все члены акционерного общества «Вершина», ИП, граждане могут участвовать  в проекте. Будут привлечены все возможные ресурсы, которыми располагают участники Проекта - в том числе автотехника (договор аренды), стройматериалы, трудовой вклад.  Совместный труд и иное участие  граждан в проекте будет стимулировать общественную активность  населения, вовлеченность в деятельность и будет способствовать установлении дружеских связей между жителями деревни и сохранности оборудования площадки..

4.Ожидаемые результаты проекта

В результате реализации проекта будет обустроена игровая и спортивная площадка, решена проблема занятости детей дошкольного и  школьного возраста,  молодежи, а также обустроено место  для проведения спортивно-массовых мероприятий. В рамках мероприятий по благоустройству на территории площадки  в будущем будут  установлены малые архитектурные формы - урны, клумбы, посажены деревья и кустарники для создания мест  отдыха и общения населения любых возрастов.

5. Дальнейшее развитие проекта.

Опыт, полученный при создании спортивно-игровой площадки, можно будет использовать в любых других деревнях ( д.Харагун, д.Нашата, д.Хонзой).  Также планируем построить в с.Дундай хоккейный корт. По проекту планируется провести торжественное открытие  спортивно-игровой площадки с приглашением средств массовой информации. В последующие годы площадка будет дополнительно оснащаться спортивным игровым инвентарем.

6. Календарный план проекта

- Собрание с целью утверждения плана работ и мероприятий по реализации проекта, а также привлечения дополнительных ресурсов – первая неделя августа.

- Формирование  групп по расчистке площадки и строительству основных конструкций – первая неделя августа.

- Закупка строительных материалов и оформление договоров поставки оборудования – вторая неделя августа.

- Планировка площадки и сборка (установка) основных конструкций -третья неделя августа..

- Заседание  по проведению итогов осуществления проекта - начало четвертой недели.

- Торжественное открытие спортивно-игровой площадки с приглашением гостей, СМИ.

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: | 1августа-8августа 2014г | Администрация МО «Шаралдай», ОАО «Вершина», граждане в количестве 15 человек. |
| Ремонтно-строительные работы: | 11августа – 15 сентября 2014г | Администрация МО «Шаралдай», ОАО «Вершина», КФХ «Вижентас Л.В» граждане в количестве 15 человек. |
| Приобретение оборудования: | 14-15августа 2014г | Администрация МО «Шаралдай» по договору купли – продажи. |
| Прочая деятельность (указать наименование): | 1сентября-15 сентября 2014г | ОАО «Вершина», приобретение расходных материалов: цемент, доски, краски, гвозди, пиломатериал. Привлечение бульдозера (договор аренды). |

IV. Смета расходов по проекту.

Объем средств:

| Наименование статьи расхода | внебюджетных источников, тыс. руб. | бюджета сельского поселения, тыс. руб. | бюджета Иркутской области, тыс. руб. | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | юридические лица (индивидуальные предприниматели) | граждане |  |  |  |
| 1.Приобретение и установка оборудования для детской спортивно-игровой площадки. | 23 200 |  | 20 000 | 120 000 | 163 200 |
| 2.Приобретение и доставка пиломатериала, цемента, краски, гвоздей. Выделение автотранспорта для расчистки территории площадки, для доставки оборудования до места назначения. | 30 550 |  |  |  | 30 550 |
| 3.Доставка столбов до места площадки, ошкуривание столбов, копка ямок для установки столбов, огораживание территории площадки досками, распиловка досок, покраска досок, установка оборудования, доставка песка. |  |  |  |  |  |
| 4.Трудовые затраты: ограждение площадки, установка оборудования. | 6.304 |  |  |  | 6 304 |

| № | Наименование товара | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно-игровой комплекс «Баскетбол» с пирамидой. | 1 | 17 300 | 17 300 |
| 2 | «Вершина» - горка, рукоход. | 1 | 32 100 | 32 100 |
| 3 | Диван качели. | 1 | 13 200 | 13 200 |
| 4 | Горка альпинист. | 1 | 22 700 | 22 700 |
| 5 | Карусель «Колесо». | 1 | 11 500 | 11 500 |
| 6 | Песочница «Ромашка». | 1 | 12 600 | 12 600 |
| 7 | Бревно. | 1 | 5 200 | 5 200 |
| 8 | Домик «Радужный». | 1 | 19 700 | 19 700 |
| 9 | Столик «Пеньки» | 1 | 9 300 | 9 300 |
| 10 | Ворота для мини-футбола | 2 | 9 800 | 19 600 |
| 11 | Брус, куб.м | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 12 | Доска обрезная, 2,5 | 2 | 5000 | 10 000 |
| 13 | Цемент, кг | 60 | 30 | 1800 |
| 14 | Гвозди, кг | 10 | 60 | 600 |
| 15 | Краска желтая, кг | 3 | 350 | 1 050 |
| 16 | Краска зеленая, кг | 3 | 350 | 1 050 |
| 17 | Краска красная, кг | 3 | 350 | 1050 |
| 17 | Наем бурильной машины | 2 | 2 500 | 5 000 |
| 18 | Наем бульдозера | 2 | 2500 | 5 000 |
| 19 | Трудовые затраты, чел | 10 | 112,80х5час | 6 200 |

Комментарии к бюджету.  Пиломатериал необходим для возведения беседки, песочницы, ограждения. Цемент для приготовления бетонной смеси для укрепления игрового и спортивного инвентаря.  Наем техники предусматривается в целях расчистки и выравнивания земельного участка для площадки.

Глава администрации МО «Шаралдай»:

/

(М.П., подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель:

/

(должность)	(контактный телефон)

/

(подпись)	(расшифровка подписи)