**29.12.2017 года № 152**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТИХОНОВКА»**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы на территории

муниципального образования «Тихоновка» Боханского района Иркутской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Тихоновка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы в муниципальном образовании «Тихоновка» Боханского района Иркутской области».

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике» МО «Тихоновка» и на официальном сайте МО «Боханский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Скоробогатова

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы (далее – Программа)**

**на территории муниципального образования «Тихоновка» Боханского района Иркутской области**

(наименование городского округа, поселения численностью свыше 1000 человек)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Тихоновка» |
| УчастникиПрограммы | Администрация муниципального образования «Тихоновка»Жители посёлка |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| ЗадачиПрограммы  | Обеспечение формирования единого облика муниципального образованияобеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образованиявнедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, других объектов внешнего благоустройства |
| Показатели Программы |  |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет— тыс. руб,областной бюджет — тыс. руб,местный бюджет 600 тыс. руб.Иные источники — тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

**Приоритеты**

**политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 4.Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 5.Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 6. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 7.Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства**

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 1589 человек в том числе по возрасту:

19,5 % от 55 лет и старше;

52,8 % от 18 до 55 лет;

15,3% от 7до 18 лет;

12,4% от 0 до 7 лет.

3.1.2.Стратегия социально –экономического развития: утверждена Постановлением Главы администрации № 193 от 08.11.2016 г.

3.1.3. Генеральный план: утвержден решением Думы МО «Тихоновка» № 159 от 14.05.2013 г.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Думы МО «Тихоновка» № 154 от 8.04.2013 г.

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Думы МО «Тихоновка» № 58 от 04.06.015 г.

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |
| --- |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения****(общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,

из них: | ед | 13 |
| кв.м | 7129 |
| Спортивная площадка | ед/кв.м | 3/1500 |
| Детская площадка | ед/кв.м | 5/3729 |
| Хоккейный корт | ед/кв.м | 1/500 |
| Обелиск | ед/кв.м | 3/900 |
| Волейбольная площадка | ед/кв.м | 1/500 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 0 |
| кв.м | 0 |
| % | 0 |
| Спортивная площадка | ед/кв.м | 0 |
| Детская площадка | ед/кв.м | 0 |
| Хоккейный корт | ед/кв.м | 0 |
| Обелиск | ед/кв.м | 0 |
| Волейбольная площадка | ед/кв.м | 0 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 13 |
| кв.м | 7129 |
| % | 100 |
| Спортивная площадка | ед/кв.м | 3/1500 |
| Детская площадка | ед/кв.м | 5/3729 |
| Хоккейный корт | ед/кв.м | 1/500 |
| Обелиск | ед/кв.м | 3/900 |
| Волейбольная площадка | ед/кв.м | 1/500 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м | 1500 |
| 1. Иные показатели:

озеленение;освещение;твердое покрытие дороги т.д. | 00 0 | 000 |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей: устройство газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

За 2014-2016 годы выполнены работы приобретена детская игровая площадка для территории по ул. Лермонтова 12А, обустроены цветники, огорожены три детские игровые площадки на общую сумму более 200 тыс.рублей. Это позволило определить места для отдыха детей, привлечь население к участию в благоустройству.

Население привлекается к работам по благоустройству территории муниципального образования "Тихоновка", проводятся субботники, иные мероприятия.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Думы «Тихоновка» 04.06.2015 г. № 58 (изменения от 27.10.2017 г. № 153) по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены Решением Думы на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены 12.10.201 7г. в 14-00 в СДК.В публичных слушаниях приняли участие 38 чел., что составляет 3 % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.

Согласно закону 107-ОЗ от 12.11.2007г. Иркутской области «Об административных правонарушениях», органы местного самоуправления городских округов, поселений области наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден Постановлением Главы администрации № 30 от 13.05.2015 г.

Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства общественных территорий, которой можно пользоваться.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

 **-Постановление № 100-2 от 14.08.2017г. «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта правил благоустройства территории муниципального образования «Тихоновка»**

-Постановление № 101-2 от 14.08.2017г. «Об утверждении порядка общественного обсуждения муниципальной программы администрации муниципального образования «Тихоновка» «формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», порядка и сроков представления предложений граждан по включению территорий в муниципальную программу»

-Постановление № 101-1 от 14 08.2017г. «О создании муниципальной общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы администрации муниципального образования «Тихоновка» «формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в данную программу»

Мероприятие 2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 2 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 14.08.2017 г. №101-4 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 3 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 7:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории**

**муниципального образования «Тихоновка» Боханского района Иркутской области**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Думы № 153 от 27.10.2017 г. по результатам публичных слушаний |  | 2018 | 2018 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 20%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон |  | 2018 | 2022 |  | Комплексных проектов:1 этап – 1 проект;2- этап – 2 проекта;3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства общественных территорий |  | 2018 | 2022 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства общественных территории, ежегодноНе менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства  |  | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии  | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий)  |  | 2018 | 2022 |  |  |
| 1.6. Иные мероприятия  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |  |
| **2.1.Благоустройство общественных пространств** |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе  |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику |  | 2018 | 2022 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.1.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления |  | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.1.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейпо форме согласно приложению№ 8 к Программе  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов \_\_\_\_,собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства |  | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждений;- уборке несанкционированных свалок и т.д. |  | 2018 | 2020 |  | Проведение субботников, не менее 4-ех, ежегодноПривлечение к мероприятиям не менее 10% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения |  | 2018 | 2020 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Тихоновка»

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

Муниципальное образование «Тихоновка» Боханского района Иркутской области

*(наименование муниципального образования Иркутской области)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс.руб. |
| Муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области | Муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | Населенный пункт | улица | Номер дома (при наличии) |
| 1 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Лермонтова | 12А | Детская игровая площадка | 1729 | 1500 | 800 |
| 2 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Ленина | 1Б | Волейбольная площадка | 500 | 1500 | 500 |
| 3 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Ленина | 1В | Хоккейный корт | 500 | 1500 | 1000 |
| 4 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Подгорная | 45Б | Детская игровая площадка | 500 | 120 | 500 |
| 5 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Свердлова | 45А | Детская игровая площадка | 500 | 60 | 500 |
| 6 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Свердлова | 41А | Спортивная площадка | 500 | 60 | 600 |
| 7 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Лазо | 13Б | Детская игровая площадка | 500 | 70 | 500 |
| 8 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | М-н Тальяны | 25Б | Детская игровая площадка | 500 | 50 | 500 |
| 9 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | М-н Тальяны | 3В | Спортивная площадка | 500 | 50 | 600 |
| 10 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Калинина | 19А | Спортивная площадка | 500 | 120 | 600 |
| 11 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Лермонтова | 12Б | Обелиск павшим в ВОВ | 400 | 1500 | 500 |
| 12 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | М-н Тальяны | 49А | Обелиск павшим в Гражданскую войну | 300 | 50 | 500 |
| 13 | Боханский | Сельское поселение | Тихоновка | Лермонтова | 5Д | Обелиск павшим в ВОВ | 200 | 300 | 500 |

Глава МО «Тихоновка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортнойгородской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Тихоновка»

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:Администрация МО «Тихоновка»Соисполнитель:Жители МО «Тихоновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 140 | 160 |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** | Ответственный исполнитель:Администрация МО «Тихоновка»Соисполнитель:Жители МО «Тихоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 140 | 160 |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава МО «Тихоновка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись фамилия, имя, отчество

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Тихоновка

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на 14.08.2017**

**года муниципального образования «Тихоновка» Боханского района**

**Иркутской области**

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Детская игровая площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Лермонтова, 12А** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории | 85:03:030101:1084 |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 1729 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 1589 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

Примечание:

\**в настоящем Паспорте под территорией понимается парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.п.*

*\*\*в настоящем Паспорте под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более пяти минут;*

*\*\*\*в настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается территории, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, оборудованными площадками для сбора отходов.*

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса | Требуют ремонта | Элементы детской площадки в деревянном исполнении |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта | Требует ремонта | Деревянные тротуары |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены | Требуют замены | Два уличных фонаря |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует ремонта | доска |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует ремонта | калитки |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Волейбольная площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Ленина, 1Б** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 1500 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  | Требуется строительство трибун с двух сторон |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует ремонта | доска |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует ремонта | калитка |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Хоккейный корт |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Ленина, 1В** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 1500 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены | Требует замены | Уличные светильники – 4 шт |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует ремонта, покраски | доска |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | калитка |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Детская игровая площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Подгорная, 45Б** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 120 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены | Требуется установка | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | среднее | штакетник |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | среднее | калитка |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Детская игровая площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Свердлова, 45А** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 60 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутстивует |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Спортивная площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Свердлова, 41А** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 60 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

Примечание:

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Детская игровая площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Лазо, 13Б** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 70 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены | Требуется установка | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требуется замена | доска |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требуется ремонт | калитка |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Детская игровая площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, м-н Тальяны, 25А** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 50 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены | Требуется установка | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требуется установка | отсутствует |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требуется установка | отсутствует |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Спортивная площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, м-н Тальяны, 3В** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 50 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Спортивная площадка |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Калинина, 19А** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 500 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 120 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Обелиск павшим в ВОВ |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Лермонтова, 12Б** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 400 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 1500 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  | Требует ремонта |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  | отсутствует |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | Требует ремонта |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | Требует ремонта |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Обелиск павшим в Гражданскую войну |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, м-н Тальяны, 49А** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 300 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 50 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  | Требует ремонта |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует замены | доска |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства | Требует замены | калитка |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

**Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | примечание |
| 1.1 | Вид территории | Обелиск павшим в ВОВ |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории  | **с.Тихоновка, ул. Лермонтова, 5Д** |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка, дворовой территории |  |  |
| 1.4 | Собственник (и)земельного участка | Администрация |  |
| 1.5 | Собственники зданий |  |  |
| 1.6 | Общая площадь территории | 200 кв.м. |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | 300 |  |
| 1.8 | Наличие в границах или рядом (500м.) объектов культурного наследия | нет |  |
| 1.9 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) | Не благоустроенная |  |

**Раздел 2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Характеристика(тип, кол-во, размеры, материалы, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строение жилое, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 2 | Строение нежилое капитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  |  |
| 3 | Строение нежилое некапитальное, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует сноса |  | Требует ремонта |
| 4 | Дорожное покрытие проезжих частей, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 5 | Велодорожка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 6 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Отличное/среднее/требует ремонта |  | отсутствует |
| 7 | Система освещения, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта, замены |  | отсутствует |
| 8 | Ливневая канализация, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 9 | Ограждение, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 10 | Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, и др.) | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  | отсутствует |
| 11 | Лестницы, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта/требует устройства |  |  |
| 12 | Автопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |
| 13 | Велопарковка, состояние | Отличное/среднее/требует ремонта |  |  |

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Тихоновка»

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**муниципальному образованию «Тихоновка»**

**(наименование муниципального образования)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201\_ год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)  | кв.м |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава МО «Тихоновка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Тихоновка»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования(муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава МО «Тихоновка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Тихоновка»

**Отчет**

 **об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.мкв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава МО «Тихоновка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_